Перечень работ по созданию станка для намотки катушек невзаимного устройства и компенсационных  катушек  для датчиков лазерных гироскопов (ЛГ) ЭК-104С и К-5.

Этап №1

Создание упрощенной модели станка для демонстрации процесса намотки и согласования технологического процесса намотки катушки с Заказчиком. Данная модель станка позволит избежать ошибок при последующем проектирование, а так же согласовать возможные изменения конструктива корпуса лазерного гироскопа (ЛГ) ЭК-104С и К-5 силами Заказчика.

Общие вопросы.

- Технология намотки катушек компенсации. После намотки катушек невзаимного устройства затруднена намотка катушек компенсации в автоматическом режиме. Решение:  Перейти на ручную намотку катушек компенсации или создание дополнительного каркаса для намотки катушек компенсации (цилиндр).

- Для вращения каркаса катушек невзаимного устройства необходимо обеспечить точное исполнение габаритных размеров гироскопа.  Согласовать с Заказчиком возможные варианты корректировки габаритных размеров гироскопа и технологических ограничение при его изготовлении.

Этап №2

- Проектирование технологической оправки (каркас) для намотки катушек.

- Проектирование узла намотки.

- Проектирование узла фиксации гироскопа.

- Проектирование механизма позиционирования гироскопа.

- Проектирование раскладчика с прецизионным направляющим узлом.

- Проектирование узла фиксации раскладчика с функциями регулировки положения раскладчика (дальше/ближе, выше/ниже, угол наклона ), относительно положения оси катушки

- Проектирование системы натяжения провода.

- Проектирование накопителя для свободного конца провода.

- Разработка программного обеспечения (тестовая модификация).

Этап №3

- Создание первой модели оправки (каркас) с дополнительной секцией для отвода.

- Создание рабочей модели станка для намотки одной секции (катушки) гироскопа.

- Проведение испытаний рабочей модели станка с отработкой технологического процесса.

- Доработка и внесение корректив в техническую документацию станка на основании проведенных испытаний.

- Доработка программного обеспечения на основании проведенных испытаний.

- Разработка и внедрение второго раскладчика в рабочую модель для одновременной (последовательной) намотки катушек.

- Доработка программного обеспечения с внесением функций для измерения и корректировкой параметров намотанных катушек (сопротивление, индуктивность).

- Отработка технологического процесса корректировки параметров катушек методом последовательной домотки последних слоев обеих катушек.

Этап №4

- Проектирование рабочего места оператора

- Подбор оборудования для анализа параметров намотки катушек гироскопа. Согласование с Заказчиком.

- Изготовления рабочего места оператора.