Евгений Владимирович, здравствуйте.

Разбивка задачи на этапы приветствуется, оплата и закрытие отдельно каждого этапа приветствуется еще более, но договор должен быть один и включать все этапы, так как нам с Вами проходить тендер.

Вы назначили стоимость каждого этапа 3-4 млн.р. Прошу рассмотреть некоторые дополнения в предложенную Вами разбивку на этапы:

- Разработка и изготовление станка для подготовки провода для намотки. Включает в себя стыковочную машину, систему подкрутки провода, необходимые испытательные инструменты и приборы.

1.1 Испытательные инструменты и приборы предназначены для проверки стыка на прочность и сопротивление изоляции;

1.2 Состав инструментов и приборов: динамометр для измерения силы растяжения, чаша на 2 литра воды и мегомметр для измерения сопротивления изоляции;

1.3 Учитывая, что этот станок вместе с измерительными приборами значительно дешевле станка для конической намотки, предлагаю остановиться на цене 2.5 млн. р.

- Разработка и изготовление станка конической намотки.

Предлагаю разбить этот этап на три:

2.1 Разработка эскизного проекта станка для конической намотки – 700 тыс.р.

2.2 Разработка и изготовление станка для конической намотки – 3.3 млн.р.

2.3 Проверка качества конического мотка – 500 тыс.р. Всё оборудование для проверки закупит ЦНИИАГ и проводёт испытания самостоятельно на вашей производственной площади.

500 тыс.р. вам за изготовление конуса из металла или прочной пластмассы, аренду помещения и за другие хлопоты.

- Разработка и изготовление испытательного стенда для проверки готовой намотки.

Этот пункт, а также 1-ю половину 4-го пункта переносим в пункт 2.3.

- Проведение испытаний и комплекс работ по доведению технологии намотки до требуемого качества.

Предлагаю принять, на доведение конструкции намоточного станка до требуемого качества нужно меньше затрат, чем на первоначальную разработку.

Поэтому стоимость этого этапа – 3 млн.р.

Итого, общая стоимость всех работ – 9 млн.р.

С уважением, Владимир Иванович.

8 915 321 79 85        8 926 546 53 65       926 448 38 21

E-mail: saneevv@mail.ru