«СОГЛАСОВАНО»

АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Исполнительный директор-первый

Заместитель генерального директора

__________________/ Е.В. Истомин /

«____»_________________ 2022 г.

Программа обучения по договору

№ 043- С01539/ЕП44-22 от 23.12.2022
Станок намоточный

«СНС-4.0-400 MP»

| № п/п | Наименование программы | Продолжительность | Ответственный от Исполнителя | Со стороны Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 5 мин | Инженер -технолог | Оператор, технолог, механик. |
| 2 | Основные узлы и элементы оборудования | 5 мин | Инженер -технолог | Оператор, технолог, механик. |
| 3 | Эксплуатация | 5 мин | Инженер -технолог | Оператор, технолог, механик. |
| 4 | Уход и хранение | 5 мин | Инженер -технолог | Оператор, технолог, механик. |

Генеральный директор                                                           Болотов Константин Николаевич

ООО «НПК» ПРОГРЕСС»

«СОГЛАСОВАНО»

АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Исполнительный директор-первый

Заместитель генерального директора

__________________/ Е.В. Истомин /

«____»_________________ 2022 г.

Программа выполнения пуско-наладочных работ по договору

№ 043- С01539/ЕП44-22 от 23.12.2022

Станок намоточный

«СНС-4.0-400 MP»

| № п/п | Наименование программы | Описание работы | Продолжительность (на каждую установку) | Ответственный от Исполнителя | Со стороны Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распаковка оборудования | 1.Осмотреть защитную упаковку на отсутствие повреждений (при наличии повреждений составить акт) | 10 мин. | Инженер - технолог | Оператор, технолог, механик |
|  |  | 2.Снять защитную упаковку и произвести осмотр оборудования на наличие повреждений | 10 мин. |  |  |
| 2 | Проверка комплекта поставки | Проверить комплектность поставки согласно технической документации (при наличии расхождений составить акт). | 30 мин. | Инженер - технолог | Оператор, технолог, механик |
| 3 | Ознакомление с технической документацией | Ознакомление с технической документацией | 120 мин. | Инженер - технолог | Оператор, технолог, механик |
| 4 | Запуск оборудования | Включение станка. | 30 мин. | Инженер - технолог | Оператор, технолог, механик |
| 5 | Подписание акта выполнения пуско-наладочных работ | Подписание акта выполнения пуско-наладочных работ | 10 мин. | Инженер - технолог | Оператор, технолог, механик |

Генеральный директор                                                           Болотов Константин Николаевич

ООО «НПК» ПРОГРЕСС»

«СОГЛАСОВАНО»

АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Исполнительный директор-первый

Заместитель генерального директора

__________________/ Е.В. Истомин /

«____»_________________ 2022 г.

Программа приёмки пуско-наладочных работ по договору

№ 043 С01539/ЕП44-22 от 23.12.2022

Станок намоточный

«СНС-4.0-400 MP»

| № п/п | Наименование работы | Продолжительность | Ответственный от Исполнителя | Со стороны Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрация внешнего состояния | 10 мин. | Инженер - технолог | Оператор, технолог, механик. |
| 2 | Демонстрация работоспособности оборудования (проведение тестовых испытаний) | 20 мин. | Инженер - технолог | Оператор, технолог, механик. |
| 3 | Подписание итогового Акта | 10 мин. | Инженер-технолог | Оператор, технолог, механик. |

Генеральный директор                                                           Болотов Константин Николаевич

ООО «НПК» ПРОГРЕСС»